附件2

三亚市住房和城乡建设局

关于落实省级生态环境保护督察整改方案

第69项措施整改销号情况报告

一、整改销号任务

三亚市落实省级生态环境保护督察整改方案第69项措施——规范处置三亚市生活垃圾填埋场20.92万吨超库容填埋的生活垃圾，2024年底前处理10万吨填埋的生活垃圾，2025年底前完成超库容填埋剩余垃圾处理工作。

二、整改落实情况

按照实际情况恢复超库容陈腐垃圾进厂焚烧，安排专业设备挖运三亚市生活垃圾填埋场超库容填埋的生活垃圾运往三亚市生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，2023年9月—2025年7月底共处理陈腐垃圾214137.94吨，已完成20.92万吨超库容填埋生活垃圾的处理任务。

三、整改工作成效

一是填埋场堆体高度显著降低，消除了因垃圾堆积引发的渗滤液渗漏、异味扩散等环境风险。

二是挖运出的陈腐垃圾通过焚烧实现资源化利用，践行了“减量化、资源化、无害化”的垃圾处理原则。

四、下一步工作

一是完善填埋场日常管理制度，实行巡查检查机制，实时监控生活垃圾填埋场环保指标。

二是强化宣传引导，通过社区宣讲、线上科普等方式，提升市民垃圾分类与环保意识，推动形成“政府主导、公众参与”的垃圾治理新格局。