海南省房屋建筑工程质量
潜在缺陷保险承保理赔服务指南

（试行）

指导部门：海南省住房和城乡建设厅

中国银行保险监督管理委员会海南监管局

主编单位：中国平安财产保险股份有限公司海南分公司

参编单位：中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司

中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司

中国大地财产保险股份有限公司海南分公司

《海南省房屋建筑工程质量潜在缺陷保险承保理赔服务指南》（试行）

一、承保

（一）询价

建设单位在不迟于项目施工图设计阶段向保险公司提供如下资料及信息进行询价：

1.拟投保范围和需要保险及TIS机构承担的其他技术服务工作内容；

2.参建单位（建设、勘察、设计）资质、营业执照、质量管理体系、简介、近三年项目经验等；

3.岩土工程勘察报告（必要时应含水文分析报告）。

4.详细的项目描述;

5.项目总投资及工程概算书；

6.初步设计阶段的项目图纸及审查意见。

（二）初步评估及承保

1.保险公司收到询价后，委托TIS机构进行初步风险评估，根据TIS机构出具的《初步风险识别报告》确定承保方案，向建设单位出具报价函；

2.建设单位向保险公司提交投保单，与保险公司签订《海南省**市（县）房屋建筑工程质量潜在缺陷保险合同》，支付保费。

二、风险管理

保险公司与TIS机构签订《海南省**市（县）房屋建筑工程质量风险管理合同》，预付质量风险管理费用，TIS机构编制《技术风险管理服务工作计划》。保险公司和建设单位共同向TIS机构出具《风险管理授权书》。TIS机构开展质量风险管理工作，按工程进程提供《质量风险过程检查报告》。

（一）勘察设计阶段

1. 保险公司组织TIS机构、建设单位及项目参建各方（勘察、设计）召开质量风险管理交底会。

2.TIS机构跟踪勘察设计进程，提供阶段性《质量风险过程检查报告》，勘察设计单位对TIS机构建议采取措施处理。

3.施工图设计结束，建设单位向保险公司和TIS机构提供：施工图设计图纸文件；各专业设计计算书；设计交底文件；设计图纸或文件。

4.TIS机构提供对应保单分项保险责任的《风险评估报告》。

（二）施工阶段

1.建设单位向保险公司和TIS机构提供：参建单位（施工、监理、材料供应、构配件生产）资质、营业执照、质量管理体系等；施工组织设计（含施工专项方案）；施工进度计划。

2.TIS机构按施工进度计划和风险管理工作计划开展现场检查，进行施工阶段质量风险控制和评估。

建设单位有义务为TIS机构查阅相关文件提供便利，包括但不限于施工记录文件；施工质量验收资料；试验、检测、监测资料；监理文件、工程造价文件等。

TIS机构现场检查后出具《质量风险过程检查报告》，建设单位组织参建各方对TIS机构的建议采取措施处理。

保单分项保险责任设计的分部工程施工结束后，TIS机构出具相应的《风险评估报告》。

3.TIS参与竣工验收，提交《质量风险总体评估报告》和《质量缺陷风险汇总清单》。

（三）缺陷责任期

1.建设单位向保险公司和TIS机构提供：物业管理单位的资质、营业执照、质量管理体系等；《新建住宅质量保证书》《新建住宅使用说明书》（《住宅工程质量潜在缺陷保险告知书》由保险公司向TIS机构提供）。

2.TIS机构对竣工验收后仍需要进行整改的质量风险警示点进行跟踪和评估，根据保险公司要求对项目的使用和维护情况进行检查，查阅物业维修记录和质量投诉记录，提交阶段性《质量风险过程检查报告》。建设单位组织参建各方对TIS机构建议采取措施处理。

3.缺陷责任期结束前，TIS机构提供《质量风险复查评估报告》。

三、理赔

（一）应急处理

因住宅工程质量潜在缺陷导致索赔人住宅断电、断水、水管爆裂（漏水）等严重影响索赔人日常生活的报案事故或其它需要急修、抢修的突发情况，保险公司启动应急处理机制，第一时间提供处理方案，并委托第三方房屋维修公司或物业公司先抢修后查勘，待事态相对稳定后，再启动正常理赔程序。

（二）理赔流程

1.地基基础和主体结构事故

（1）地基基础和主体结构事故是指：整体或局部倒塌；地基产生超出设计规范允许的不均匀沉降；主体承重结构部位出现影响结构安全的裂缝、变形、破损、断裂。

（2）物业公司或建筑所有权人向保险公司报案。

如事故金额不超50万，保险公司专家小组负责定责定损。

如事故金额超50万，保险公司、政府部门、行业专家组成事故处理小组，判断属于保险责任后，启动绿色理赔通道，实行快速预赔。如存在争议情形，保险公司和建设单位或建筑所有权人委托第三方鉴定机构出具鉴定报告。

（3）确定修复或重建方案。修复可通过合作维修（保险公司审核、签订合作协议并考核评价的第三方房屋维修公司）、指定维修（特殊第三方事故处理单位如原项目施工单位、重特大事故监管部门指定维修单位等）；重建由事故处理小组协商确认。

（4）保险公司与物业公司或建筑所有权人共同验收修复或重建结果，对责任方进行追偿。

2.附属工程事故

（1）附属工程事故是指：阳台、雨蓬、挑檐、飘窗等悬挑构件坍塌和结构外墙坍塌或出现影响使用安全的裂缝、破损、断裂；地下、屋面、厨房、厕浴间防水渗漏，外墙（含外窗与主体结构的接缝处）渗漏，其他有防水要求的部位渗漏；围护结构的保温隔热层破损、脱落；附加险所涉及的附属工程事故。

（2）物业公司或建筑所有权人向保险公司报案。

如事故金额不超50万，保险公司专家小组负责定责定损。针对同一小区的批量案件，进入批量理赔流程，保险公司统一处理；特别地，对于万元以下的单个小额案件实行单证简化、快速理赔。

如事故金额超50万，保险公司、政府部门、行业专家组成事故处理小组，判断属于保险责任后，启动绿色理赔通道，实行快速预赔。如存在争议情形，保险公司和建设单位或建筑所有权人委托第三方鉴定机构出具鉴定报告。

（3）确定修复或重建方案。修复可通过合作维修（保险公司审核、签订合作协议并考核评价的第三方房屋维修公司）、物业代修（与保险公司签订合作协议并接受保险公司考核评价）；重建由事故处理小组协商确认。

（4）保险公司与物业公司或建筑所有权人共同验收修复或重建结果，对责任方进行追偿。

（三）理赔单证

1.《出险通知书》原件，内容须填写完整；

2.《损失清单》原件，填写完整的索赔项目、数量、金额等相关数据必须客观；

3.房产所有权证明文件或其他可以证明保险利益的文件；

4.有资质的工程质量检测机构出具的检测报告，对保险责任不明确、重特大事故、事故原因或损失情况比较复杂的案件，需提供能够详细说明出险原因、损失情况的事故检测报告；

5.《权益转让书》原件，在保险事故涉及第三方责任的案件中，索赔人应提供经本人签章的《权益转让书》；

6.《损失确认书》；

7.业主身份证复印件或企业营业执照复印件（赔款金额超过1万元需要提供）。

附表1：

海南省**市（县）房屋建筑工程质量潜在缺陷保险合同

（范本）

合同编号：

甲方:（投保人）

乙方:（主承保公司）

鉴于甲方就所拥有的工程项目向乙方投保工程质量潜在缺陷保险且乙方同意承保，根据《中华人民共和国保险法》等相关法律、法规和规章,双方经协商一致，订立本合同。

- 总则

1.甲方、乙方本着“友好合作，诚信互利”的原则，签订本合同。

2.乙方负责为甲方提供承保服务、风险管理服务、理赔服务及出险分析等各项保险服务，并保证提供的数据真实、有效。

- 投、被保人名称和地址

投保人名称：

投保人地址：

被保险人名称：

被保险人地址：

- 工程项目信息

建设单位：

勘察单位：

设计单位

施工总承包单位：

监理单位：

项目名称：

项目地址：

投保范围：

项目情况简要描述：

- 保险人及承保份额

主承保人：

承保份额：

共保人：

承保份额：

- 保险金额（总建安费）/赔偿限额

人民币（大写）：

人民币（小写）：

- 保险费率

费率:    %

- 保险费合同价（含税）：

人民币（大写）：

人民币（小写）：

保险费的支付方式：

投保人应在签订本合同后3个工作日内一次性支付保险费。

保险费自甲方账户划出即视为实际向乙方支付。

- 免赔额/等待期

免赔额： 元

等待期：2年（即竣工验收之日起2年）

- 保险标的

（一）地基基础和主体结构工程：

1.整体或局部倒塌；

2.地基产生超出设计规范允许的不均匀沉降；

3.主体承重结构部位出现影响结构安全的裂缝、变形、破损、断裂；

4.阳台、雨蓬、挑檐、飘窗等悬挑构件坍塌和结构外墙坍塌或出现影响使用安全的裂缝、破损、断裂；

5.其他地基基础和主体结构部位出现的影响结构安全的工程质量潜在缺陷。

（二）防水工程：

1.地下、屋面、厨房、厕浴间防水渗漏；

2.外墙（含外窗与主体结构的接缝处）渗漏；

3.其他有防水要求的部位渗漏。

（三）保温隔热工程

围护结构的保温隔热层破损、脱落。

（四）附加险

1.电气管线、给排水管道、设备安装工程；

2.供热与供冷系统工程；

3.门、窗工程；

4.墙面、顶棚抹灰层工程；

5.装修工程。

- 保险责任期限

保险责任期限自建设工程竣工验收合格后满两年之日起算。地基基础和主体结构工程10年；防水工程5年；保温隔热工程5年；附加险2年。

计划工期：自    年    月   日起至     年  月  日,共计     天；（以实际工期为准）

- 保证

1、甲方保证提供办理保险相关文件,如实申报投保工程项目建安费（保险金额），按合同规定支付保险费，并承担合同规定的甲方应承担的全部义务和责任。

2、乙方将委托工程质量风险管理机构（简称TIS机构）根据保险责任范围实施质量风险管理，并对被保险项目潜在质量风险因素实施辨识、评估、报告、提出处理意见。甲乙双方共同向TIS机构出具《风险管理授权书》，甲方保证协调施工单位和监理单位（若有）配合提供便利条件，在勘察设计合同、施工合同、监理合同中明确其配合义务，并根据TIS机构报告中提出的建议采取合理措施进行整改。TIS机构对缺陷风险进行跟踪评价，对风险水平不可接受的质量缺陷风险，乙方不承担相关保险责任。

- 保密

1.除非下列情况，自本合同生效之日起，双方不得将本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于双方的往来书面文件、电子邮件等信息资料）泄露给合同方之外的其他方：

为履行本合同项下的义务或行使本合同项下的权利而向有关机构或组织做出的披露；

法律法规、政府监管机关、司法机关或税务机关要求的披露；

因融资、转让或质押的需要而向贷款人、受让人或质权人作出的披露；

为获取会计师、审计机构、财务顾问、法律顾问、技术顾问提供的相关服务而进行的披露。

2.违反保密义务的一方应承担一切法律后果和责任，并赔偿其他方因此遭受的一切损失。

3.本条款在合同终止后3年内继续有效。

- 合同的变更

本合同签订后，双方对合同内容另有约定的，以补充合同形式体现。保单、批单等其他文件与本合同互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，除非合同中另有规定，以有利于被保险人的条款为准。

- 违约责任

合同任何一方未按合同约定及时履行支付或赔偿义务，对于逾期未支付或赔偿款项，应按中国人民银行授权的全国银行间同业拆借中心公布的同期同档基准贷款市场报价利率向对方支付违约金。

乙方承诺对在本合同签署及履行过程中知悉的投保人技术信息、商业秘密等承担保密责任，未经投保人书面同意，不向任何第三方进行披露，否则应向投保人赔偿其因此而遭受的所有损失，且该保密责任并不因本合同的终止而终止。

- 术语解释

本合同涉及的行业术语（包括但不限于建筑行业的名词或用语），按照行业相关标准或惯例解释，本合同中已经明确解释的依照合同中的解释。

- 争议解决

1.合同履行过程中发生争议时，双方应本着真诚合作的精神，首先应通过友好协商解决。

2.若争议经友好协商仍无法解决的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

- 合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表在合同上签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。

- 适用条款

本合同适用**公司（主承保公司）向中国银保监会报备的工程质量潜在缺陷保险条款。

- 司法管辖

本合同接受中华人民共和国司法管辖（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省）。

- 其他事项

投保人或被保险人可在本保险合同到期前向保险人申请续保，具体承保条件双方另行商议。

- 签订日期

签订日期以双方完成签署合同书的日期为准。

- 份数

本合同壹式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 签订日期： | 签订日期： |

附表2：

海南省**市（县）房屋建筑工程质量风险管理合同

（范本）

合同编号：

甲方:（主承保公司）

乙方:（TIS机构）

以下条款适用于乙方作为质量风险管理机构为甲方承保           项目（保单号：           ）的工程质量潜在缺陷保险（以下简称“IDI”）提供项目的质量风险管理服务。合同将约定乙方质量风险管理活动的实施形式，甲、乙双方的相互关系、权利义务以及项目实施过程中与有关的其他各方的关系。

若以下条款在执行过程中，因特殊情况而存在修改的必要，修改的内容必须得到合同各方书面确认后有效。本合同的相关内容，不得违反《海南省房屋建筑工程质量潜在缺陷保险试点工作方案》中的实质性规定。

- 风险管理内容

1.乙方应提供的质量风险管理服务内容详见附件1：《              项目风险管理工作计划》。附件作为本合同的组成部分，具有相同效力。

风险管理工作计划是用来指导项目风险管理团队全面实施质量风险管理工作的指导性文件。风险管理工作计划的内容应包括：

（1）项目名称、地址、进度、结构类型、参建单位等基本信息；

（2）风险管理机构信息、项目风险管理负责人、团队成员信息；

（3）风险管理检查范围、检查内容、检查方法、检查频次安排；

（4）过程中需重点控制的节点、工序、阶段和部位；

（5）拟出具的报告或形成的成果文件；

（6）需要建设单位及甲方协调配合的相关事宜等。

2.在项目质量风险管理内容范围内，乙方须完成的工作包括但不限于：

（1）勘察设计阶段：项目风险初步评估报告、风险管理机构工作检查计划、质量风险过程检查报告、对应保险责任的风险评估报告、风险清单；

（2）施工过程检查阶段：质量风险过程检查报告、对应保险责任的阶段风险评估报告、风险清单；

（3）竣工验收评价阶段：质量风险总体评估报告、质量缺陷风险汇总清单;

（4）缺陷责任期二年：质量风险过程检查报告、质量风险复查评估报告。

合同规定的质量风险管理服务自甲方交付服务所需的各项文件开始，至乙方遵照合同约定，交付完整的报告文件后，合同规定的质量风险管理服务结束。

- 风险管理服务期限

本合同自签订之日起生效，到乙方在工程竣工满两年并提供质量风险复查评估报告止。

乙方承诺无论合同是否到期，其在提供质量风险管理服务过程中获取的工程资料、查勘日志、过程报告、节点报告、竣工报告、风险清单等资料、报告保存期限自合同签订之日起，不低于15年，以便甲方在保险责任期内发生质量事故进行理赔时调阅。

- 风险管理负责人

乙方指定           作为该项目风险管理负责人（取得注册执业资格的专业技术人员担任，并应具有15年以上从事工程建设工作的经历），授权其开展该项目风险管理工作，并与甲方进行对接。项目负责人对该项目的风险管理服务负责，延续至本项目TIS服务结束。

风险管理负责人一旦确定，不能随意变动，确实需要变动时，应征得甲方书面同意，拟任项目风险管理负责人需报送甲方审核后方可开展相应工作；甲方有证据认定风险管理负责人不称职时，有权要求对其进行更换。

- 甲方的权利和义务

1.甲方负责对乙方的委托及相关的对接工作。

2.甲方须将与承保工程项目相关的必要保单信息告知参建各方，并有义务协调参建各方配合乙方开展风险管理工作。

3.甲方应对乙方提交的报告是否可以作为正式报告进行确认，并有权对报告内容提出修改意见。

4.甲方有权对乙方提供的服务进行监督。若发现乙方存在违规违约或重大过失行为，甲方有权要求乙方整改；如因此造成项目发生严重后果或存在重大隐患，甲方有权调整服务费、解除合同并保留追偿权利。

- 乙方的权利和义务

1.乙方按照服务计划，聘用、使用满足项目风险管理的人员和资源，提供合同规定的质量风险管理服务。

2.乙方向甲方提供阶段性质量风险检查报告及针对保单分项保险责任的专项评估报告。报告须符合中国相关法律、法规的强制规范、条例或国际惯例及国际通行操作规范。

3.乙方承诺不得与该工程参建各方存有关联关系，不得直接或间接参与该工程的勘察、设计、施工、监理、设备材料供应和构配件生产等服务内容。

4.在任何情况下，乙方的工程风险管理活动都不能取代政府主管部门对该施工项目的其他控制活动。

- 风险管理服务费用

1.风险管理服务费用即合同约定的各项风险管理服务费用的总和。该项费用可以根据项目保费作相应比例的计算，也可以由甲乙双方根据工程规模及乙方的工作量进行确定。风险管理服务费用由甲方向乙方支付。

2.本项目的风险管理服务费用总额为RMB    元（人民币    元），分    期支付：

第1期为        （时间节点），支付RMB    （人民币    ）；

第2期为        （时间节点），支付RMB    （人民币    ）；

第3期为        （时间节点），支付RMB    （人民币    ）；

第4期为        （时间节点），支付RMB    （人民币    ）；

……

3.风险管理服务费已包括人员费用、市内交通费用、检查费用、专家咨询费用、检测费用、收益以及税金等所有费用，甲方无需支付其他任何费用。

4.如需更改合同约定的支付方式，需经过合同各方协商并以合书面形式另行约定。

- 违约责任

1.若甲方拖欠服务费（除根据法律规定允许的原因外），乙方有权暂停提供服务，并将以书面形式提前通知甲方，乙方将不予以甲方任何形式的赔偿。若甲方拖欠服务费超过30天，乙方有权终止合同，并不予以甲方任何赔偿。乙方同时保留要求甲方责任方支付不低于合同总价款10%的违约金的权利。

2.若由于乙方原因或过错导致乙方不能按合同约定的时间和内容完成最终报告导致甲方保险项目流失，甲方有权不支付任何服务费。甲方同时保留向乙方索赔造成保险项目流失损失赔偿的权利，赔偿金额以乙方风险管理服务费用3倍为限。

- 保密条款

1.乙方对甲方提供的以及现场风险查勘中获取的关于项目的信息和资料负有保密义务，在没有得到甲方同意前，乙方及其所有参与该风险管理的人员不得将相关信息及资料透露给第三者。

2.甲方在未获得乙方书面授权的情况下，不得发表或向第三方提供任何形式摘录、节选或部分复制乙方的报告内容。如需全文转载乙方的报告，必须署名该报告的作者为乙方。任何未经乙方授权的质量风险管理机构不得转载乙方的报告。

3.甲、乙双方均不得将项目服务用于广告目的，确实需要时必须事先获得对方关于该广告目的和形式授权。

- 合同约定的风险管理活动范围

1.乙方的工作范围与甲方承保的IDI保险的保单责任范围一致，可以涵盖建设工程勘察、设计、施工、调试和验收等全过程。

2.乙方是提供工程质量风险管理服务的机构。乙方的责任是在合同条款规定的条件下，针对IDI保险的承保范围，通过质量潜在缺陷风险识别、风险评估及风险控制建议，发现工程质量隐患并对整改情况进行跟踪和记录，促进工程质量水平提升。

3.乙方应独立、公正、诚信、科学地开展风险管理服务，恪尽职守，廉洁自律，遵守职业操守。

- 合同的提前终止

1.下述情形下，本合同终止：

（1）全部或部分违反本合同中的实质性条款，尤其是拖欠服务费用、未在规定时间内以规定方式支付服务费用、未在规定时间内完成合同约定的质量风险管理服务。

（2）合同任一方的法人资格终止。

（3）合同任一方破产或被临时接管，但这不妨碍另一方依据合同主张权利。

（4）缔约双方协议终止该合同，并且在协议中约定终止合同所产生的后果。

（5）由于工程中断或保单终止，风险技术管理服务无法进行。

2.任何原因引起的本合同的终止，不得损害没有引起终止合同的另一方的利益。

3.由任何一方单方面放弃合同，另一方有权向该方要求索赔。

4.若是乙方放弃合同，则仍需负责已开展的风险管理工作的清理收尾。

- 争议处理

合同双方因本合同理解和执行产生的任何分歧，均应通过友好协商予以解决，协商不成，可                    。

- 反商业贿赂条款

反商业贿赂条款是本合同必备条款，与本合同其他条款具有同等法律效力。请认真阅读本条款，同意与甲方签订并遵守如下反商业贿赂条款：

1.甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律法规，双方都清楚任何形式的贿赂和贪污行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2.甲方或乙方均不得向对方或对方经办人员或其他相关人员索要、收受、提供给予合同约定外的任何利益包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则需在合同中明示。

3.甲方严格禁止甲方经办人员的任何商业贿赂行为，甲方经办人员发生本条第二款所示的任何一种行为的，都是违反甲方公司制度的，都将受到甲方公司制度和国家法律的惩处。

4.甲方郑重提示：甲方反对乙方或乙方经办人员与本合同以外的任何第三方发生本条款第二条所示列的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为并将受到国家法律的惩处。

5.如因一方或一方经办人员违反上述第二条、第三条、第四条只规定给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

6.本条款所称“其他相关人员”是指甲方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员。

- 各方联系人信息

| 公司名称 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 | 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 各方增值税发票开票信息

| 公司名称 | 统一社会信用代码 | 账号 | 开户行 | 地址及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 其他

1、本合同经合同各方签章生效，一式  份，甲、乙各方各执   份，具有同等法律效力。

2、合同履行过程中，若有任何变更或其他未尽事宜，由甲、乙双方协商一致，以补充协议方式书面确定协商内容，若补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 签订日期： | 签订日期： |

附表3：

住宅工程质量潜在缺陷保险告知书

（范本）

尊敬的业主：

开发商         已为您所购买的           小区住宅向          保险公司投保《房屋建筑工程质量潜在缺陷保险》，保单号                      。为了保障您的权益，现将该保险的保障内容具体说明如下：

一、保险责任

在保险期间内，保险合同明细表中载明的保险建筑在正常使用条件下，因下列部位、设施设备存在潜在质量缺陷而造成保险建筑损坏的，保险人按照保险合同约定负责赔偿修理、加固或重建的费用：

| 保险项目 | 赔偿责任期间 |
| --- | --- |
| （一）地基基础和主体结构工程： 1.整体或局部倒塌； 2.地基产生超出设计规范允许的不均匀沉降； 3.主体承重结构部位出现影响结构安全的裂缝、变形、破损、断裂； 4.阳台、雨蓬、挑檐、飘窗等悬挑构件坍塌和结构外墙坍塌或出现影响使用安全的裂缝、破损、断裂； 5.其他地基基础和主体结构部位出现的影响结构安全的工程质量潜在缺陷。 | ____年__月__日至____年__月__日 （共十年） |
| （二）防水工程： 1.地下、屋面、厨房、厕浴间防水渗漏； 2.外墙（含外窗与主体结构的接缝处）渗漏； 3.其他有防水要求的部位渗漏。 | ____年__月__日至____年__月__日 （共五年） |
| （三）保温隔热工程： 围护结构的保温隔热层破损、脱落。 | ____年__月__日至____年__月__日 （共五年） |
| 附加险： 1.电气管线、给排水管道、设备安装工程； 2.供热与供冷系统工程； 3.门、窗工程； 4.墙面、顶棚抹灰层工程； 5.装修工程。 | ____年__月__日至____年__月__日 （共两年） |

说明：

1.工程质量潜在缺陷是指因设计、材料和施工等原因造成的工程质量不符合工程建设强制性标准以及合同的约定，并在使用过程中暴露出的质量缺陷。

2.赔偿责任期间从房屋建筑工程质量潜在缺陷保险承保的建筑工程竣工备案两年后开始计算。建筑工程在竣工备案后两年内出现质量缺陷的由施工承包单位负责维修。

3.不属于保险责任的内容：

下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

（一）投保人、被保险人的重大过失行为、故意行为、违法行为、犯罪行为；

（二）战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动；

（三）大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染，核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染；

（四）行政行为或司法行为；

（五）超过设计标准的风荷载；

（六）冰雹、雷电、洪水、滑坡、泥石流及地震等自然灾害；

（七）火灾、爆炸；

（八）外界物体碰撞或空中运行物体坠落；

（九）投保人、被保险人使用不当或改动原设计结构、设备位置或原防水措施。

对于下列各项损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

（一）保险单载明的建设工程竣工验收后，被保险人自行添置的包括装修在内的任何财产的损失；

（二）在对保险单载明的建设工程进行修复过程中，为满足被保险人要求，超过原设计施工标准，功能改变或性能提高所产生的额外费用；

（三）自然磨损、老化、物质本身变化、其他渐变原因或表面外观的差异（任何颜色、透明度等）造成的损失和费用；

（四）非因工程质量潜在缺陷造成的被保险项目的任何损失；

（五）保险事故致使被保险人无法使用建设工程、停业、停电、停水、停气、停产、通讯或者网络中断、数据丢失、电压变化等造成的损失以及被保险人财产因市场价格变动造成的贬值、维修后因价值降低造成的损失等各种间接损失；

（六）人身伤亡或精神损害赔偿；

（七）罚款、罚金和惩罚性赔偿；

（八）保险单载明的免赔额或按保险单载明的免赔率计算的免赔额；

（九）其他不属于本保险责任范围内的一切损失和费用，保险人也不负责赔偿。

4.具体保险责任及责任免除内容以保险条款为准。

二、理赔流程及单证

（一）理赔流程

（二）报案资料

1.保险单号;

2.住宅小区名称与地址;

3.出险时间;

4.出险原因及影像;

5.报案人联系方式;

6.索赔人联系方式。

（三）理赔单证

1.《出险通知书》原件，内容须填写完整；

2.《损失清单》原件，填写完整的索赔项目、数量、金额等相关数据必须客观；

3.房产所有权证明文件或其他可以证明保险利益的文件；

4.有资质的工程质量检测机构出具的检测报告，对保险责任不明确、重特大事故、事故原因或损失情况比较复杂的案件，需提供能够详细说明出险原因、损失情况的事故检测报告；

5.《权益转让书》原件，在保险事故涉及第三方责任的案件中，索赔人应提供经本人签章的《权益转让书》；

6.《损失确认书》；

7.业主身份证复印件或企业营业执照复印件（赔款金额超过1万元需要提供）。

我司已设立有专门的理赔服务团队，在出现需要急修、抢修的突发情况，会启动应急处理机制，第一时间提供维修方案，并委托第三方房屋维修公司或物业公司先行抢修，提供优质的理赔服务，为您的住宅保驾护航。

24小时保险服务专线电话：*****

*****保险公司

海南分公司

说明

本指南分为承保、风险管理、理赔三个部分，旨在规范流程，

便于相关各方有序开展工作。

1、承保。明确建设单位询价所需提交的资料、保险公司初步风险评估及承保流程。

2、风险管理。明确承保后保险公司如何委托TIS机构、TIS机构按工程进程开展的主要工作及流程、建设单位所需配合提交的资料。

3、理赔。明确发生事故后理赔的流程及所需单证。

本指南后附保险合同、风险管理合同、保险告知书三个范本。其中保险合同为建设单位与保险公司签订，风险管理合同为保险公司与TIS机构签订，保险告知书为保险公司提供予业主。

该范本仅供各方参考使用，可适时作相应调整和补充完善等。