附件

| 建筑工程施工许可告知承诺制审批事中事后监管核查表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 核 查 内 容 | 未达要求的处理方式 |
| 1 | 建筑工程用地批准手续（国有土地使用证、国有土使用权出让批准书、建设用地批准书或建设用地规划许可等） | 撤销许可 |
| 2 | 建设工程规划许可证 | 撤销许可 |
| 3 | 中标通知书（包括按规定采用相应的招标方式，直接发包的无需提供中标通知书） | 撤销许可 |
| 4 | 施工图设计文件审查合格书（依规定不需要审查的项目除外） | 撤销许可 |
| 5 | 未取得施工许可已擅自开工建设不得采用告知承诺制审批 | 撤销许可 |
| 6 | 施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求，施工场地已平整，水通、电通、道路通、排水通畅；需要征收房屋的，其进度符合施工要求。 | 撤销许可 |
| 7 | 签署并提供建设资金已经落实或作出安排的承诺书。核查是否依据承诺要求落实建设资金或作出资金安排计划，查看相关预算文件或资金落实证明资料。 | 撤销许可 |
| 8 | 有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制有经审批的施工组织设计，能够根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施。建立工程质量安全责任制并落实到人。专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计，并按规定办理了工程质量、安全监督手续。 | 撤销许可 |
| 9 | 落实全员安全生产责任制，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员，施工现场关键岗位人员按要求配备到位并在监管平台完成登记。 | 限期整改，整改不合格撤销许可 |
| 10 | 建设、施工、监理单位法人代表及项目负责人安全生产承诺书及六方责任主体终身责任承诺书已签订 | 限期整改，整改不合格撤销许可 |
| 11 | 装配式建筑项目施工单位已根据施工图设计文件编制装配式建筑专项施工方案 | 限期整改，整改不合格撤销许可 |
| 12 | 项目不存在肢解发包行为 | 限期整改，整改不合格撤销许可 |
| 13 | 完成相关勘察、设计、监理、施工等工程合同信息归集 | 限期整改，未整改依法依规处理 |
| 14 | 按规定在合同中明确实施施工过程结算，约定并支付了安全文明施工基本费，已办理工程款支付等各类担保，依法投保建筑施工行业安全生产责任保险。 | 限期整改，未整改依法依规处理 |
| 15 | 制定安全管理目标,建立安全生产责任制，设置安全、文明施工管理机构。 | 限期整改，未整改依法依规处理 |
| 16 | 关键岗位人员配备符合要求，特种作业人员持证上岗，落实三级安全教育； | 限期整改，未整改依法依规处理 |
| 17 | 施工现场围挡、洗车设施、降尘设施等按规定设置。 | 限期整改，未整改依法依规处理 |
| 18 | 施工现场远程视频监控安装运行正常 | 限期整改，未整改依法依规处理 |
| 19 | 建筑起重机械在线监测预警系统安装运行正常 | 限期整改，未整改依法依规处理 |
| 20 | 实名制管理设备设施安装运行正常，正常传输数据至实名制监管系统 | 限期整改，未整改依法依规处理 |
| 21 | 扬尘噪音在线监测和自动喷雾系统安装运行正常 | 限期整改，未整改依法依规处理 |
| 22 | 依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费情况 | 限期整改，未整改依法依规处理 |

备注：表格1-8项为施工许可告知承诺制审批核查内容，9-22项为事中事后监管核查内容。撤销施工许可的，一并按照相关规定予以行政处罚。